# MVP Development Roadmap

## Цель MVP

Позволить двум пользователям:

- создать общую историю;

- пригласить второго участника;

- добавить воспоминания на карту;

- прикрепить фотографии;

- просматривать историю;

- воспроизводить историю отношений через Story Playback.

# MVP Scope

В MVP входят:

- Google Sign-In;

- JWT Authentication;

- Refresh Token;

- Stories;

- Participants;

- Invite Links;

- Memories;

- Photos;

- MapLibre

- Hosted map source (OpenFreeMap for MVP)

- Story Playback.

В MVP не входят:

- Voice Memories;

- Video Memories;

- Notifications;

- Anniversary Reminders;

- Family Mode;

- Offline Mode;

- End-to-End Encryption;

- Analytics;

- Social Features.

# Phase 0

## Project Bootstrap

Цель:

Подготовить инфраструктуру проекта.

Backend:

- создать Spring Boot проект;

- подключить PostgreSQL;

- подключить Flyway;

- подключить PostGIS;

- подключить MinIO;

- настроить Docker Compose.

Flutter:

- создать Flutter проект;

- подключить Riverpod;

- подключить Dio;

- подключить go_router;

- подключить flutter_secure_storage.

Результат:

Backend запускается

Flutter запускается

### Application Configuration

Цель:

Подготовить backend к работе с инфраструктурой.

Включает:

- application.yml

- application-dev.yml

- application-prod.yml

- подключение PostgreSQL

- настройку Flyway

- проверку запуска Spring Boot

# Phase 1

## Database Foundation

Цель:

Создать базовую схему БД.

Реализовать:

users

stories

story_participants

memories

media_files

invites

refresh_tokens

Создать:

Flyway V1

Flyway V2

Flyway V3

...

Результат:

Полностью готовая схема БД

# Phase 2

## Authentication

Цель:

Получить полноценную систему входа.

Backend:

- Google Token Verification;

- JWT Service;

- Refresh Token Service;

- Auth API.

Flutter:

- Google Sign-In;

- Credential Manager;

- Session Restore;

- Logout.

Результат:

Пользователь может войти в приложение.

# Phase 3

## Story Module

Цель:

Создание историй.

Backend:

- Create Story;

- Get Stories;

- Get Story;

- Update Story.

Flutter:

- Stories Screen;

- Create Story Screen;

- Story Details Screen.

Результат:

Пользователь может создавать истории.

# Phase 4

## Invite System

Цель:

Совместный доступ.

Backend:

- Create Invite;

- Accept Invite;

- Participant Management.

Flutter:

- Invite Screen;

- Deep Link Processing.

Результат:

Два пользователя могут участвовать в одной истории.

# Phase 5

## Memory Module

Самый важный этап MVP.

Backend:

- Create Memory;

- Update Memory;

- Delete Memory;

- List Memories.

Flutter:

- Create Memory Screen;

- Memory Details Screen;

- Memory List.

Результат:

Можно создавать воспоминания.

Phase 6

Map Integration

Цель:

Отобразить воспоминания на карте.

Flutter:

• MapLibre;

• OpenFreeMap map source;

• replaceable map-source configuration;

• Markers;

• Memory Selection;

• Camera / Bounds;

• Memory ↔ Map synchronization.

Результат:

Воспоминания отображаются на карте.

Пользователь может выбрать Memory на карте

и перейти к её просмотру.

Map source не связан с domain/application слоями

и может быть заменён без изменения основной логики карты.

Не входит в Phase 6:

• собственный PMTiles hosting;

• offline maps.

# Phase 7

## Photo Upload

Цель:

Добавить фотографии.

Backend:

- Upload Media;

- Download Media;

- Delete Media;

- MinIO Integration.

Flutter:

- Image Picker;

- Image Upload;

- Gallery View.

Результат:

Воспоминания поддерживают фотографии.

# Phase 8

## Story Timeline

Цель:

Подготовить данные для Story Playback.

Backend:

- Playback API.

Flutter:

- Timeline Screen;

- Chronological Sorting.

Результат:

Пользователь может просматривать историю по датам.

# Phase 9

## Story Playback

Главная эмоциональная фича продукта.

Flutter:

- Camera Animation;

- Route Transitions;

- Memory Cards;

- Photo Transitions.

Backend:

- использование Playback API.

Результат:

История воспроизводится как путешествие.

# Phase 10

## Security Hardening

Цель:

Подготовить систему к реальным пользователям.

Реализовать:

- Rate Limiting;

- File Validation;

- Security Headers;

- Access Review;

- IDOR Review;

- JWT Review.

Результат:

Production-ready security baseline.

# Phase 11

## Closed Beta

Цель:

Проверка продукта реальными пользователями.

Пригласить:

- друзей;

- родственников;

- пары.

Собрать:

- UX Feedback;

- Bug Reports;

- Feature Requests.

Результат:

Первая реальная обратная связь.

# Phase 12

## MVP Release

Условия готовности:

- Android Release Build;

- iOS Release Build;

- Production Backend;

- Production PostgreSQL;

- Production MinIO;

- Monitoring;

- Backups.

Результат:

Memory Map MVP опубликован.

# Success Criteria

MVP считается успешным, если пользователь может:

- Войти через Google.

- Создать историю.

- Пригласить партнёра.

- Добавить воспоминание на карту.

- Прикрепить фотографию.

- Просмотреть историю.

- Запустить Story Playback.

Без необходимости использовать какие-либо дополнительные функции.